PHIẾU TRẢ LỜI

AGILE SCRUM PRACTITIONER

KIỂM TRA KẾT THÚC MÔN AG202

[Đề bài số 1]

| Họ và tên | Lê Tuấn Anh | Mã sinh viên | N25DTCN002 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lớp | CNTT5 | Mã đề | 01 |

Điền câu trả lời vào các ô trống. Không xoá hoặc đổi thứ tự các bảng. Lưu tệp theo cú pháp Agile-Scrum_[HoTenKhongDau]_De01.docx.

3.1. Xây dựng Product Backlog

| Epic | Feature | Mã | User Story (Là…, tôi muốn…, để…) |
| --- | --- | --- | --- |
| Quản lý nguồn lực vận tải | Quản lý tài xế và phương tiện | US-01 | Là một điều phối viên, tôi muốn xem danh sách tài xế và phương tiện của tài xế để tiết kiệm thời gian khi rà soát, kiểm tra tài khoản tài xế và dễ dàng quản lý hơn |
| Vận hành giao hàng | Tạo và điều phối vận đơn | US-02 | Là một điều phối viên, tôi muốn tạo vận đơn giữa đơn hàng và tài xế gần nhất trong phạm vi để tiết kiệm thời gian tìm kiếm tài xế thay vì tìm kiếm trong 1 phạm vi lớn |

3.2. Phân tích INVEST

| Tiêu chí chưa đạt | Lý do (gắn với US-X) |
| --- | --- |
| S | Có nhiều chức năng đang được dồn chung 1 story, vi phạm tiêu chí Small |
| E | Phần “Để làm việc tốt hơn” còn đang mơ hồ, như thế nào là “làm việc tốt hơn”, phải có thể đo lường được |

| Mã | User Story viết lại |
| --- | --- |
| US-X1 | Là một tài xế, tôi muốn hệ thống điều phối vận đơn để tôi có thể nhận đơn trong phạm vi hợp lệ 1 cách nhanh chóng giúp tiết kiệm thời gian. |
| US-X2 | Là một tài xế, tôi muốn thống theo dõi vị trí giao hàng qua GPS để có thể dễ dàng tìm đường giao hàng mà không cần tốn thời gian tìm đường đến điểm giao. |

3.3. Ưu tiên theo MoSCoW

| Mã | Nhóm MoSCoW | Lý do (gắn với MVP) |
| --- | --- | --- |
| US-01 | Must | Đây là chức năng xem danh sách tài xế và phương tiện, hệ thống phải có chức năng này để đảm bảo thông tin tài xế, phương tiện có thể dễ dàng tìm kiếm khi cần rà soát, kiểm tra, hay tìm kiếm tài xế có dấu hiệu vi phạm. |
| US-02 | Must | Vì đây là chức năng tạo vận đơn và điều phối vận đơn cho tài xế, phải có chức năng này thì hệ thống mới có thể hoạt động, tài xế mới có thể nhận đơn và giao hàng, vì vậy chức năng này bắt buộc phải có |

3.4. Acceptance Criteria bằng Gherkin

| Kịch bản | Given | When | Then |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) Thành công | Tài xế đã đăng nhập vào hệ thống, được phân công nhận vận đơn và muốn xem chi tiết phiếu điều phối vận đơn | Nhấn nút xem chi tiết phiếu điều phối trên màn hình | Hệ thống hiển thị lên màn hình tài xế đầy đủ thông tin phiếu điều phối |

| Kịch bản lỗi đã chọn | Then |
| --- | --- |
| ☐ (2b) Đã bị huỷ | Hệ thống chuyển trạng thái vận đơn thành “Đã Hủy”, không hiển thị nút “Nhận chuyến” trên màn hình tài xế và hiển thị lên màn hình tài xế thông báo “Đơn hàng đã bị Hủy” và lý do hủy đơn hàng do khách hàng viết. |

3.5. AC và DoD

| Phát biểu 1 | Phát biểu 2 | Phát biểu 3 | Phát biểu 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| AC | DoD | AC | DoD |

AC và DoD khác nhau thế nào về phạm vi áp dụng?

AC: Dùng cho 1 User Story riêng lẻ, mỗi User Story sẽ có AC khác nhau DoD: Dùng cho toàn bộ User Story, là tiêu chuẩn để đánh giá kỹ thuật/ chất lượng của sản phẩm đã hoàn thành và đạt yêu cầu hay chưa

3.6. Ước lượng Story Point

| Mã | Story Point | Lý do |
| --- | --- | --- |
| US-01 | 5 | Vì đây là chức năng không quá phức tạp, chỉ hiện thị danh sách tài xế và phương tiện |
| US-02 | 13 | Vì đây là chức năng cần thiết để hệ thống hoạt động, yêu cầu hệ thống không quá tải, phải vận hành tốt mà không gặp lỗi gì |

Planning Poker (thẻ 3, 5, 5, 5, 13): đội nên làm gì tiếp theo?

Đội nên lắng nghe ý kiến từ các thành viên có số điểm khác nhau về story này chẳng hạn như story này đòi hỏi kĩ thuật gì, công nghệ gì, vì sao thành viên ấy đưa ra số điểm như vậy nhằm làm rõ ý kiến giữa các thành viên và cùng nhau đưa ra giải pháp tốt nhất, sau đó thống 1 thang điểm Story Point hợp lý cho Story này.

3.7. Lập kế hoạch Sprint

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| Velocity trung bình | 20 SP |
| Capacity Sprint 4 và số SP cam kết (trình bày phép tính) | (50*10)-5=45 Ngày Capacity = 5 người / 45 Ngày Đội nên cam kết 16 SP (3+8+5=16 Là SP của các US được xếp mức MUST theo MoSCoW) |
| Các story chọn (ghi mã) và tổng SP | B1, B2, B3, B4, B5 Tổng SP = 29 SP |
| Sprint Goal (1 câu) |  |

3.8. Phân rã công việc – story B3

| Task cụ thể | Nhóm công việc | Ước lượng (giờ) |
| --- | --- | --- |
| Xây dựng giao diện xem chi tiết phiếu điều phối | UI/UX | 20 |
| Xây dựng API cho phần xem chi tiết phiếu điều phối | Development | 70 |
| Kiểm thử xem chức năng xem chi tiết phiếu điều phối | Testing | 10 |
| Tổng giờ công | 100 |  |

3.9. Phân tích Burndown Chart

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| Ngày 4: thực tế, lý tưởng, chênh lệch, kết luận |  |
| Dấu hiệu bất thường và rủi ro | Ngày 0 đến 2 đường Actual đi ngang chứng tỏ không có SP nào hoàn thành |

3.10. Sprint Review

| Hoạt động a | Hoạt động b | Hoạt động c | Hoạt động d |
| --- | --- | --- | --- |
| Stakeholders | Scum Master | Product Owner | Developers |

PO xử lý đề nghị của Stakeholder thế nào?

PO sẽ ghi nhận đề nghị của Stakeholder và sẽ thống nhất với Scrum Master và team Dev xem có đề nghị này có thiết thực, có thật sự cần thiết và nâng cao trải nghiệm người dùng hay không, và cùng nhau đưa ra quyết định về việc thêm hay không thêm đề nghị của Stakeholder vào sản phẩm.